UNIVERSITÉ NORBERT ZONGO

Institut Universitaire de Technologie

Département Informatique

📚

APPLICATION DE GESTION DE

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Product Backlog & Documents Scrum

Équipe de Développement

BANAO Moumouni (Scrum Master)

KINDO Youba (Product Owner)

SANKARA Oumarou (Développeur)

DAHANI Michael (Développeur)

YAMEOGO A. Laurent (Développeur)

BAYALA Eric (Développeur)

PORGO Zakaria (Développeur)

Année Universitaire 2025-2026

# 1. Équipe Scrum

| Rôle | Nom et Prénom | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | BANAO Moumouni | Facilitation, organisation des cérémonies Scrum, levée des obstacles |
| Product Owner | KINDO Youba | Gestion du Product Backlog, validation des fonctionnalités, liaison avec le client |
| Développeur | SANKARA Oumarou | Développement backend, Spring Boot, JPA |
| Développeur | DAHANI Michael | Développement frontend, HTML/CSS/JS |
| Développeur | YAMEOGO A. Laurent | Tests unitaires, JaCoCo, qualité du code |
| Développeur | BAYALA Eric | Sécurité JWT, authentification, BCrypt |
| Développeur | PORGO Zakaria | Base de données MySQL, déploiement |

# 2. Product Backlog

Le Product Backlog contient l'ensemble des User Stories priorisées pour le développement de l'application de gestion de bibliothèque universitaire.

| ID | Sprint | Rôle | En tant que... je veux... | Afin de... | Prio. | Points | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Sprint 1 | Étudiant | En tant que Étudiant, je veux m'inscrire avec mon email Gmail et mon INE | accéder à la bibliothèque en ligne | Haute | 8 | Terminé |
| US-02 | Sprint 1 | Utilisateur | En tant que Utilisateur, je veux me connecter avec email et mot de passe | accéder à mon espace personnel | Haute | 8 | Terminé |
| US-03 | Sprint 1 | Administrateur | En tant que Administrateur, je veux gérer les ouvrages du catalogue | maintenir la bibliothèque à jour | Haute | 13 | Terminé |
| US-04 | Sprint 1 | Étudiant | En tant que Étudiant, je veux consulter le catalogue des ouvrages | trouver un livre à emprunter | Haute | 5 | Terminé |
| US-05 | Sprint 1 | Étudiant | En tant que Étudiant, je veux rechercher un ouvrage par titre ou auteur | trouver rapidement ce que je cherche | Haute | 5 | Terminé |
| US-06 | Sprint 1 | Administrateur | En tant que Administrateur, je veux gérer les catégories et rayons | organiser les ouvrages par thème | Moyenne | 5 | Terminé |
| US-07 | Sprint 2 | Bibliothécaire | En tant que Bibliothécaire, je veux enregistrer un emprunt | tracer les sorties d'ouvrages | Haute | 8 | Terminé |
| US-08 | Sprint 2 | Bibliothécaire | En tant que Bibliothécaire, je veux enregistrer un retour d'ouvrage | remettre l'ouvrage en disponibilité | Haute | 8 | Terminé |
| US-09 | Sprint 2 | Étudiant | En tant que Étudiant, je veux réserver un ouvrage indisponible | être prioritaire à sa disponibilité | Haute | 8 | Terminé |
| US-10 | Sprint 2 | Étudiant | En tant que Étudiant, je veux annuler ma réservation | libérer ma réservation si je n'en ai plus besoin | Moyenne | 3 | Terminé |
| US-11 | Sprint 2 | Bibliothécaire | En tant que Bibliothécaire, je veux calculer les pénalités de retard | appliquer les sanctions aux étudiants en retard | Haute | 5 | Terminé |
| US-12 | Sprint 2 | Étudiant | En tant que Étudiant, je veux consulter mon historique d'emprunts | suivre mes activités à la bibliothèque | Moyenne | 3 | Terminé |
| US-13 | Sprint 3 | Système | En tant que Système, je veux envoyer un email de confirmation d'emprunt | informer l'étudiant de son emprunt | Haute | 5 | Terminé |
| US-14 | Sprint 3 | Système | En tant que Système, je veux envoyer un rappel 2 jours avant le retour | éviter les retards | Haute | 5 | Terminé |
| US-15 | Sprint 3 | Système | En tant que Système, je veux notifier l'étudiant en cas de retard | l'informer des pénalités encourues | Haute | 5 | Terminé |
| US-16 | Sprint 3 | Système | En tant que Système, je veux notifier la disponibilité d'un ouvrage réservé | informer l'étudiant qu'il peut récupérer son ouvrage | Haute | 5 | Terminé |
| US-17 | Sprint 3 | Administrateur | En tant que Administrateur, je veux consulter les statistiques et rapports | piloter la bibliothèque efficacement | Haute | 8 | Terminé |
| US-18 | Sprint 3 | Administrateur | En tant que Administrateur, je veux gérer les utilisateurs (étudiants, bibliothécaires) | administrer les accès au système | Haute | 8 | Terminé |
| US-19 | Sprint 3 | Étudiant | En tant que Étudiant, je veux rechercher par ISBN, catégorie ou mots-clés | affiner ma recherche | Moyenne | 5 | Terminé |
| US-20 | Sprint 3 | Système | En tant que Système, je veux sécuriser les accès avec JWT | protéger les données personnelles | Haute | 8 | Terminé |

Total : 20 User Stories — 128 points de story

# 3. Sprint Backlogs et Cérémonies Scrum

## Sprint 1 — 01/03/2026 au 14/03/2026

### Sprint Planning

Objectif du Sprint 1 : Mise en place de l'authentification, du catalogue et de la gestion des catégories

| ID | User Story | Tâches | Assigné à | Points | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Étudiant : m'inscrire avec mon email Gmail et mon INE | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 8 | ✅ Terminé |
| US-02 | Utilisateur : me connecter avec email et mot de passe | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 8 | ✅ Terminé |
| US-03 | Administrateur : gérer les ouvrages du catalogue | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 13 | ✅ Terminé |
| US-04 | Étudiant : consulter le catalogue des ouvrages | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 5 | ✅ Terminé |
| US-05 | Étudiant : rechercher un ouvrage par titre ou auteur | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 5 | ✅ Terminé |
| US-06 | Administrateur : gérer les catégories et rayons | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 5 | ✅ Terminé |

### Daily Scrum (extrait)

| Membre | Qu'ai-je fait hier ? | Que vais-je faire aujourd'hui ? | Obstacles ? |
| --- | --- | --- | --- |
| BANAO Moumouni | Organisation du Sprint | Facilitation Daily Scrum | Aucun |
| KIINDO Youba | Validation des US | Priorisation Backlog | Aucun |
| SANKARA Oumarou | Développement backend | Tests et corrections | Aucun |

### Sprint Review

Fonctionnalités livrées lors du Sprint 1 :

- Inscription et connexion avec JWT + BCrypt

- Gestion du catalogue (ajout, modification, suppression)

- Gestion des catégories et rayons

- Consultation du catalogue par l'étudiant

- Recherche par titre et auteur

Vélocité du sprint : 44 points

### Sprint Retrospective

L'équipe a bien collaboré. La mise en place de Spring Security a pris plus de temps que prévu. Leçon : mieux estimer les tâches de sécurité.

## Sprint 2 — 15/03/2026 au 28/03/2026

### Sprint Planning

Objectif du Sprint 2 : Gestion des emprunts, retours, réservations et pénalités

| ID | User Story | Tâches | Assigné à | Points | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-07 | Bibliothécaire : enregistrer un emprunt | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 8 | ✅ Terminé |
| US-08 | Bibliothécaire : enregistrer un retour d'ouvrage | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 8 | ✅ Terminé |
| US-09 | Étudiant : réserver un ouvrage indisponible | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 8 | ✅ Terminé |
| US-10 | Étudiant : annuler ma réservation | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 3 | ✅ Terminé |
| US-11 | Bibliothécaire : calculer les pénalités de retard | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 5 | ✅ Terminé |
| US-12 | Étudiant : consulter mon historique d'emprunts | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 3 | ✅ Terminé |

### Daily Scrum (extrait)

| Membre | Qu'ai-je fait hier ? | Que vais-je faire aujourd'hui ? | Obstacles ? |
| --- | --- | --- | --- |
| BANAO Moumouni | Organisation du Sprint | Facilitation Daily Scrum | Aucun |
| KIINDO Youba | Validation des US | Priorisation Backlog | Aucun |
| SANKARA Oumarou | Développement backend | Tests et corrections | Aucun |

### Sprint Review

Fonctionnalités livrées lors du Sprint 2 :

- Enregistrement des emprunts avec mise à jour des exemplaires

- Retour d'ouvrages

- Réservation et annulation

- Calcul automatique des pénalités (Pattern Strategy)

- Historique des emprunts par étudiant

Vélocité du sprint : 35 points

### Sprint Retrospective

La logique métier des emprunts était complexe. Le Pattern Strategy pour les pénalités a bien simplifié le code. Leçon : les Design Patterns facilitent l'évolution.

## Sprint 3 — 29/03/2026 au 11/04/2026

### Sprint Planning

Objectif du Sprint 3 : Notifications email, statistiques, sécurité avancée et tests

| ID | User Story | Tâches | Assigné à | Points | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-13 | Système : envoyer un email de confirmation d'emprunt | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 5 | ✅ Terminé |
| US-14 | Système : envoyer un rappel 2 jours avant le retour | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 5 | ✅ Terminé |
| US-15 | Système : notifier l'étudiant en cas de retard | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 5 | ✅ Terminé |
| US-16 | Système : notifier la disponibilité d'un ouvrage réservé | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 5 | ✅ Terminé |
| US-17 | Administrateur : consulter les statistiques et rapports | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 8 | ✅ Terminé |
| US-18 | Administrateur : gérer les utilisateurs (étudiants, bibliothécaires) | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 8 | ✅ Terminé |
| US-19 | Étudiant : rechercher par ISBN, catégorie ou mots-clés | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 5 | ✅ Terminé |
| US-20 | Système : sécuriser les accès avec JWT | Analyse, Dev, Test, Review | Équipe | 8 | ✅ Terminé |

### Daily Scrum (extrait)

| Membre | Qu'ai-je fait hier ? | Que vais-je faire aujourd'hui ? | Obstacles ? |
| --- | --- | --- | --- |
| BANAO Moumouni | Organisation du Sprint | Facilitation Daily Scrum | Aucun |
| KIINDO Youba | Validation des US | Priorisation Backlog | Aucun |
| SANKARA Oumarou | Développement backend | Tests et corrections | Aucun |

### Sprint Review

Fonctionnalités livrées lors du Sprint 3 :

- Notifications email automatiques (confirmation, rappel, retard, disponibilité)

- Tableau de bord statistiques avec graphiques

- Rapport des retards avec pénalités

- Sécurisation JWT des routes selon les rôles

- Tests unitaires avec couverture JaCoCo 74%

Vélocité du sprint : 49 points

### Sprint Retrospective

La configuration SMTP Gmail a posé des problèmes. Les tests ont révélé des bugs dans le service des réservations. Leçon : tester tôt et souvent.

# 4. Definition of Done (DoD)

Une User Story est considérée comme terminée (Done) lorsque :

- Le code est développé et revu par un autre membre de l'équipe

- Les tests unitaires sont écrits et passent avec succès

- La couverture de code est maintenue à ≥ 65%

- Le code respecte les principes SOLID et les Design Patterns définis

- La fonctionnalité est testée manuellement et fonctionne correctement

- Le code est commité et pushé sur le dépôt GitHub

- La documentation est mise à jour si nécessaire

- Le Product Owner a validé la fonctionnalité

# 5. Vélocité de l'équipe

| Sprint | Période | Points planifiés | Points réalisés |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 01/03 - 14/03/2026 | 44 | 44 |
| Sprint 2 | 15/03 - 28/03/2026 | 35 | 35 |
| Sprint 3 | 29/03 - 11/04/2026 | 49 | 49 |
| TOTAL | 3 Sprints | 128 points | 128 points (100%) |

Bibliothèque UNZ — Product Backlog Scrum — Année 2025-2026