Université Norbert ZONGO

RAPPORT FINAL

Développement d'une Application de

Gestion de Bibliothèque Universitaire

en méthode Agile (Scrum)

Équipe de Développement

| Nom et Prénom | Rôle |
| --- | --- |
| BANAO Moumouni | Scrum Master |
| KIINDO Youba | Product Owner |
| SANKARA Oumarou | Développeur |
| DAHANI Michael | Développeur |
| YAMEOGO A. Laurent | Développeur |
| BAYALA Eric | Développeur |
| PORGO Zakaria | Développeur |

Année Universitaire 2025-2026

# Résumé

Ce rapport présente le développement d'une application web complète de gestion de bibliothèque universitaire pour l'Université Norbert Zongo (UNZ). Le projet a été réalisé par une équipe de 7 étudiants en suivant la méthodologie Agile Scrum sur 3 sprints de 2 semaines chacun.

L'application, nommée Bibliothèque UNZ, offre une gestion complète des ressources documentaires : catalogue d'ouvrages avec catégories et rayons, système d'emprunt et de retour, réservations, calcul automatique des pénalités de retard, notifications email automatiques et tableau de bord statistique.

Sur le plan technique, l'application repose sur Spring Boot 3.2 pour le backend, une API REST sécurisée par JWT et BCrypt, une base de données MySQL, et des interfaces HTML/CSS/JavaScript pour le frontend. Quatre Design Patterns ont été implémentés : Strategy, Singleton, Factory et Observer. La couverture de tests atteint 74%, dépassant l'exigence de 65%.

Mots-clés : Spring Boot, JWT, Scrum, Design Patterns, Gestion de bibliothèque, REST API, MySQL, JUnit

# Table des Matières

1. Introduction .............................................................. 4

2. Analyse des Exigences ................................................ 5

2.1 Exigences fonctionnelles .......................................... 5

2.2 Exigences non fonctionnelles ...................................... 5

2.3 Users Stories ........................................................ 6

3. Modélisation et Conception ........................................... 7

3.1 Diagramme de cas d'utilisation .................................... 7

3.2 Diagramme de classes .............................................. 7

3.3 Diagrammes de séquence ............................................ 8

4. Architecture et Design Patterns ...................................... 9

4.1 Architecture générale .............................................. 9

4.2 Design Patterns utilisés ........................................... 10

5. Implémentation et Tests .............................................. 12

5.1 Technologies utilisées .............................................. 12

5.2 Fonctionnalités implémentées ...................................... 13

5.3 Tests et couverture ................................................. 14

6. Gestion Agile (Scrum) ................................................. 15

7. Difficultés rencontrées et leçons apprises .......................... 17

8. Conclusion .............................................................. 18

# 1-Introduction

## 1.1 Contexte

L'Université Norbert Zongo (UNZ), située à Koudougou au Burkina Faso, dispose d'une bibliothèque universitaire qui gère un fonds documentaire important destiné aux étudiants et enseignants. Face à la nécessité de moderniser ses processus de gestion, l'université a initié le développement d'une application web complète de gestion documentaire.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du cours de Génie Logiciel et vise à mettre en pratique les concepts fondamentaux enseignés : modélisation UML, Design Patterns, principes SOLID, tests unitaires et méthodologie Agile Scrum.

## 1.2 Objectifs du projet

Les objectifs principaux du projet sont :

- Concevoir et développer une application web fonctionnelle de gestion de bibliothèque

- Appliquer les principes SOLID et implémenter au moins 4 Design Patterns

- Suivre la méthodologie Agile Scrum avec Product Backlog, Sprint Backlog et cérémonies

- Assurer une couverture de tests unitaires d'au moins 65%

- Sécuriser l'application avec authentification JWT et autorisation par rôle

- Déployer l'application sur une plateforme cloud (Render)

## 1.3 Périmètre du système

L'application Bibliothèque UNZ couvre les fonctionnalités suivantes :

- Gestion du catalogue (ouvrages, catégories, rayons)

- Système d'emprunt et de retour avec gestion des exemplaires

- Réservation des ouvrages indisponibles

- Calcul automatique des pénalités de retard

- Notifications email automatiques (confirmation, rappel, retard, disponibilité)

- Tableau de bord statistique avec graphiques

- Gestion des utilisateurs avec 3 rôles : Étudiant, Bibliothécaire, Administrateur

# 2. Analyse des Exigences

## 2.1 Exigences Fonctionnelles

Après élicitation fictive des besoins auprès des parties prenantes (direction de la bibliothèque, étudiants, bibliothécaires), les exigences fonctionnelles suivantes ont été identifiées et priorisées :

| ID | Priorité | Exigence | Détail |
| --- | --- | --- | --- |
| EF1 | Haute | Gestion du catalogue | Ajout, modification, suppression d'ouvrages avec auteurs et exemplaires |
| EF2 | Haute | Recherche avancée | Par titre, auteur, ISBN, mots-clés, catégorie |
| EF3 | Haute | Emprunt et retour | Enregistrement avec mise à jour automatique du stock |
| EF4 | Haute | Réservation | Quand tous les exemplaires sont empruntés |
| EF5 | Haute | Pénalités de retard | Calcul selon le profil (standard : 100 FCFA/jour, boursier : 50 FCFA/jour) |
| EF6 | Haute | Notifications email | Confirmation, rappel J-2, retard, disponibilité |
| EF7 | Moyenne | Historique emprunts | Consultation par l'étudiant de ses emprunts |
| EF8 | Haute | Gestion utilisateurs | Inscription, authentification JWT, profils |
| EF9 | Moyenne | Statistiques | Ouvrages populaires, taux de retard, emprunts par mois |
| EF10 | Moyenne | Catégories et rayons | Organisation thématique des ouvrages |

## 2.2 Exigences Non Fonctionnelles

| Exigence | Réalisation dans le projet |
| --- | --- |
| Sécurité | JWT (HS256, 24h), BCrypt pour les mots de passe, autorisation par rôle (ETUDIANT, BIBLIOTHECAIRE, ADMINISTRATEUR) |
| Responsivité | Interfaces HTML/CSS adaptives, compatible ordinateur et mobile |
| Performance | Spring Boot optimisé, réponses < 2s en local et en déploiement |
| Disponibilité | Hébergement sur Render (99.9% SLA), base MySQL sur Railway |
| Maintenabilité | Principes SOLID appliqués, 4 Design Patterns, architecture en couches |
| Testabilité | Couverture JaCoCo 74% (exigence 65%), 37 tests unitaires |
| Versioning | Git avec GitHub, branches par feature, commits conventionnels |

## 2.3 Users Stories principales

| ID | Acteur | Je veux... | Afin de... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Étudiant | m'inscrire avec mon email Gmail et mon INE | accéder à la plateforme |
| US-02 | Utilisateur | me connecter de façon sécurisée | protéger mes données personnelles |
| US-03 | Admin | gérer le catalogue complet | maintenir la bibliothèque à jour |
| US-04 | Étudiant | rechercher par titre, auteur, ISBN ou catégorie | trouver rapidement un ouvrage |
| US-05 | Biblio. | enregistrer les emprunts et retours | tracer les mouvements d'ouvrages |
| US-06 | Étudiant | réserver un ouvrage indisponible | être notifié à sa disponibilité |
| US-07 | Système | envoyer des emails automatiques | informer les étudiants sans intervention manuelle |
| US-08 | Admin | voir les statistiques et rapports | piloter la bibliothèque efficacement |

# 3. Modélisation et Conception

## 3.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

Le système identifie trois acteurs principaux avec des niveaux d'accès distincts :

| Acteur | Cas d'utilisation |
| --- | --- |
| Étudiant | S'inscrire, Se connecter, Consulter catalogue, Rechercher ouvrage, Réserver, Annuler réservation, Consulter historique, Recevoir notifications email |
| Bibliothécaire | Se connecter, Gérer catalogue, Enregistrer emprunt, Enregistrer retour, Calculer pénalités, Gérer catégories et rayons |
| Administrateur | Toutes les actions du bibliothécaire + Gérer utilisateurs, Consulter statistiques, Générer rapports, Créer comptes bibliothécaire/admin |

Relations importantes : l'Administrateur hérite de toutes les permissions du Bibliothécaire (relation d'inclusion). La réservation n'est possible que si l'ouvrage est indisponible (relation d'extension).

## 3.2 Diagramme de Classes

Le modèle de données est construit autour d'une hiérarchie d'utilisateurs et d'entités documentaires :

### Hiérarchie des utilisateurs

La classe abstraite Utilisateur est spécialisée en trois sous-classes via l'héritage (InheritanceType.JOINED en JPA) :

- Etudiant : ajoute numeroEtudiant (INE : N ou E + 11 chiffres) et filiere

- Bibliothecaire : ajoute matricule et service

- Administrateur : ajoute niveauAcces

### Entités documentaires

- Ouvrage : titre, auteur, isbn, description, anneePublication, nombreExemplaires, exemplairesDisponibles, lié à Categorie

- Categorie : nom, description, rayon — organise les ouvrages par thème

- Emprunt : dateEmprunt, dateRetourPrevue, dateRetourReelle, statut (EN_COURS, RETOURNE, EN_RETARD)

- Reservation : dateReservation, statut (EN_ATTENTE, CONFIRMEE, ANNULEE)

## 3.3 Diagrammes de Séquence

### Séquence 1 — Emprunt d'un ouvrage

Le bibliothécaire saisit les identifiants dans admin.html. Le frontend envoie POST /api/emprunts avec le token JWT. Le JwtFilter valide le token et vérifie le rôle BIBLIOTHECAIRE. EmpruntService vérifie la disponibilité, décrémente le stock, sauvegarde l'emprunt et déclenche NotificationService pour l'email de confirmation.

### Séquence 2 — Authentification JWT

L'utilisateur saisit email et mot de passe dans login.html. POST /api/auth/login est envoyé. AuthController recherche l'utilisateur en base, PasswordEncoder vérifie le hash BCrypt, JwtUtil génère un token signé HS256 valable 24h. Le frontend stocke le token dans localStorage et redirige selon le rôle.

### Séquence 3 — Réservation

L'étudiant clique 'Réserver' sur un ouvrage indisponible. POST /api/reservations est envoyé avec le token. ReservationService vérifie l'absence de doublon, crée la réservation avec statut EN_ATTENTE et envoie un email de confirmation. Lors du retour d'un ouvrage, le premier étudiant en liste est notifié de la disponibilité.

# 4. Architecture et Design Patterns

## 4.1 Architecture Générale

L'application suit une architecture MVC en 4 couches bien distinctes, conformément au modèle 4+1 vues :

| Couche | Technologie | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Présentation | HTML5 / CSS3 / JavaScript | Interfaces utilisateur : login.html, admin.html, etudiant.html, Chart.js |
| Contrôleur | Spring @RestController | 7 contrôleurs REST : Auth, Emprunt, Ouvrage, Réservation, Catégorie, Statistique, Utilisateur |
| Service | Spring @Service | Logique métier : EmpruntService, OuvrageService, ReservationService, NotificationService |
| Repository | Spring Data JPA | 5 repositories avec requêtes JPQL personnalisées, accès MySQL |

### Sécurité

La sécurité est assurée par une chaîne de filtres Spring Security :

- JwtFilter intercepte chaque requête et extrait le token Bearer

- JwtUtil valide la signature HS256 et l'expiration du token

- SecurityFilterChain autorise ou refuse selon le rôle et la route

- Les routes publiques (/api/auth/login, /api/utilisateurs/etudiant) sont accessibles sans token

### Tâches planifiées

Deux tâches @Scheduled s'exécutent automatiquement chaque jour :

- 8h00 : envoi des rappels email 2 jours avant la date de retour

- 9h00 : détection des emprunts en retard, mise à jour du statut EN_RETARD et notification email

## 4.2 Design Patterns Implémentés

### Pattern 1 — Strategy (Calcul des pénalités)

Problème : Le calcul des pénalités doit pouvoir varier selon le profil de l'étudiant sans modifier le code existant.

Solution : L'interface CalculPenalite définit la méthode calculer(int joursRetard). Deux implémentations concrètes sont fournies :

- PenaliteStandard : 100 FCFA par jour de retard

- PenaliteBoursier : 50 FCFA par jour (tarif réduit pour les boursiers)

EmpruntService injecte la stratégie via composition. Pour changer le calcul, il suffit de changer l'implémentation sans modifier EmpruntService (principe Open/Closed de SOLID).

### Pattern 2 — Singleton (Gestion des Beans Spring)

Problème : Garantir une instance unique et partagée des services, repositories et composants de l'application.

Solution : Spring IoC Container gère automatiquement le cycle de vie des Beans annotés (@Service, @Repository, @Component, @Configuration) en Singleton par défaut. DatabaseConfig.java illustre explicitement ce pattern adapté à Spring.

Avantage : économie de mémoire, cohérence de l'état partagé, injection de dépendances automatique via @Autowired.

### Pattern 3 — Factory (Création des utilisateurs)

Problème : La création d'utilisateurs de différents types (Etudiant, Bibliothecaire, Administrateur) implique une logique conditionnelle répétée.

Solution : UtilisateurFactory expose une méthode statique creerUtilisateur(String type, String nom, String email) qui instancie et retourne le bon type d'utilisateur selon le paramètre. Une IllegalArgumentException est levée pour les types inconnus.

Avantage : centralisation de la logique de création, respect du principe de responsabilité unique (SRP de SOLID).

### Pattern 4 — Observer (Système de notifications)

Problème : Les événements métier (création d'emprunt, annulation de réservation, retard détecté) doivent déclencher des actions sans coupler les services entre eux.

Solution : NotificationService joue le rôle d'observateur. EmpruntService et ReservationService notifient NotificationService après chaque événement important. NotificationService envoie alors l'email approprié via JavaMailSender (Gmail SMTP).

Avantage : découplage entre logique métier et notifications. Facile d'étendre à d'autres canaux (SMS, notifications push) sans modifier les services existants.

# 5. Implémentation et Tests

## 5.1 Technologies Utilisées

| Technologie | Version | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Spring Boot | 3.2.0 | Framework backend principal, serveur Tomcat embarqué |
| Spring Security | 3.2.0 | Authentification, autorisation par rôle, filtres JWT |
| Spring Data JPA | 3.2.0 | ORM Hibernate, requêtes JPQL, mapping objet-relationnel |
| MySQL | 8.0 | Base de données relationnelle |
| JWT (jjwt) | 0.11.5 | Tokens d'authentification signés HS256 |
| BCrypt | Spring | Hachage sécurisé des mots de passe |
| Spring Mail | 3.2.0 | Notifications email via Gmail SMTP (port 587) |
| Lombok | 1.18.x | Génération @Data, @Getter, @Setter automatique |
| JUnit 5 | 5.x | Framework de tests unitaires |
| Mockito | 5.x | Simulation des dépendances (@Mock, @InjectMocks) |
| JaCoCo | 0.8.11 | Mesure de couverture de code (74% obtenu) |
| Chart.js | 4.4.0 | Graphiques statistiques (ligne, donut) |
| Java | 21 LTS | Langage de programmation principal |
| Maven | 3.x | Gestion des dépendances et build automatisé |

## 5.2 Fonctionnalités Implémentées

### Backend — API REST

L'API REST expose 35 endpoints répartis en 7 contrôleurs :

- AuthController : POST /api/auth/login

- OuvrageController : GET, POST, PUT, DELETE /api/ouvrages + 5 endpoints de recherche avancée

- EmpruntController : GET, POST /api/emprunts + PUT /{id}/retour + GET /etudiant/{id}

- ReservationController : GET, POST /api/reservations + PUT /{id}/annuler

- CategorieController : GET, POST, PUT, DELETE /api/categories

- StatistiqueController : GET /api/statistiques + 4 endpoints de rapports

- UtilisateurController : GET, POST, DELETE /api/utilisateurs avec 3 types de création

### Frontend — Interfaces utilisateur

Trois interfaces HTML ont été développées :

- login.html : page de connexion + inscription avec validation INE (N ou E + 11 chiffres), email Gmail obligatoire

- admin.html : tableau de bord avec 6 onglets (Catalogue, Catégories, Utilisateurs, Emprunts, Réservations, Retards), graphiques Chart.js, modales de création

- etudiant.html : espace personnel avec catalogue filtrable, mes emprunts, mes réservations, bannière retard automatique

### Sécurité implémentée

- Validation INE côté frontend et backend

- Email Gmail obligatoire pour l'inscription

- Mot de passe haché BCrypt avant stockage

- Token JWT valable 24h, signé HS256

- Routes protégées selon le rôle (ETUDIANT, BIBLIOTHECAIRE, ADMINISTRATEUR)

- CORS configuré pour le développement local

## 5.3 Tests et Couverture

### Résultats JaCoCo

| Package | Instructions | Branches | Classes |
| --- | --- | --- | --- |
| com.bibliotheque.service | 73% | 31% | 4/4 |
| com.bibliotheque.factory | 88% | 100% | 1/1 |
| com.bibliotheque.strategy | 100% | n/a | 2/2 |
| TOTAL | 74% | 42% | 7/7 |

### Classes de tests

| Classe de test | Nb tests | Fonctionnalités testées |
| --- | --- | --- |
| EmpruntServiceTest | 6 | Création, indisponibilité, retour, non trouvé, pénalité sans/avec retard |
| OuvrageServiceTest | 7 | CRUD, recherche titre, disponibilité, suppression |
| OuvrageServiceAvanceeTest | 7 | Recherche auteur, ISBN, catégorie, rayon, multi-critères, modification |
| ReservationServiceTest | 6 | Création, doublon, annulation, non trouvé, liste |
| NotificationServiceTest | 7 | Confirmation emprunt/réservation, rappel, retard, disponibilité, bienvenue |
| CategorieTest | 6 | CRUD catégorie, recherche par nom/rayon, association ouvrage |
| PenaliteTest | 3 | Standard, boursier, comparaison des deux stratégies |
| ModelTest | 7 | Validation des entités : Ouvrage, Etudiant, Emprunt, Categorie, Role |
| FactoryTest | 4 | Création étudiant, bibliothécaire, admin, type inconnu |
| TOTAL | 53 | Couverture globale : 74% |

# 6. Gestion Agile (Scrum)

## 6.1 Équipe Scrum

| Nom et Prénom | Rôle Scrum | Responsabilités principales |
| --- | --- | --- |
| BANAO Moumouni | Scrum Master | Facilitation, organisation cérémonies, levée obstacles |
| KIINDO Youba | Product Owner | Gestion backlog, validation US, liaison client |
| SANKARA Oumarou | Développeur | Backend Spring Boot, JPA, MySQL |
| DAHANI Michael | Développeur | Frontend HTML/CSS/JavaScript |
| YAMEOGO A. Laurent | Développeur | Tests unitaires, JaCoCo, qualité |
| BAYALA Eric | Développeur | Sécurité JWT, BCrypt, Spring Security |
| PORGO Zakaria | Développeur | Base de données, déploiement Render |

## 6.2 Sprints réalisés

| Sprint | Période | Objectif | Vélocité |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 01/03 - 14/03/2026 | Authentification, catalogue, catégories, recherche | 44 points |
| Sprint 2 | 15/03 - 28/03/2026 | Emprunts, retours, réservations, pénalités | 35 points |
| Sprint 3 | 29/03 - 11/04/2026 | Notifications email, statistiques, sécurité, tests | 49 points |
| TOTAL | 6 semaines | 20 User Stories — 100% réalisées | 128 points |

## 6.3 Cérémonies Scrum

### Sprint Planning

Au début de chaque sprint, l'équipe sélectionne les User Stories du Product Backlog selon leur priorité et leur vélocité. Les tâches sont décomposées en sous-tâches (analyse, développement, tests, review) et assignées aux membres.

### Daily Scrum

Chaque jour, chaque membre répond à 3 questions : Qu'ai-je fait hier ? Que vais-je faire aujourd'hui ? Quels obstacles ai-je rencontrés ? Le Scrum Master lève les obstacles identifiés.

### Sprint Review

À la fin de chaque sprint, l'équipe démontre les fonctionnalités réalisées au Product Owner. Les User Stories non conformes à la Definition of Done sont rejetées et replacées dans le backlog.

### Sprint Retrospective

L'équipe analyse ce qui a bien fonctionné, ce qui peut être amélioré et définit des actions concrètes pour le sprint suivant. Les principales améliorations portaient sur l'estimation des tâches et la fréquence des tests.

## 6.4 Definition of Done

Une User Story est considérée terminée (Done) si et seulement si :

- Le code est développé et revu par au moins un autre membre

- Les tests unitaires passent avec succès

- La couverture globale reste >= 65%

- Le code respecte les principes SOLID et les Design Patterns définis

- La fonctionnalité est testée manuellement et fonctionne correctement

- Le code est commité et pushé sur GitHub

- Le Product Owner a validé la User Story

# 7. Difficultés Rencontrées et Leçons Apprises

## 7.1 Difficultés techniques

| Difficulté | Solution apportée |
| --- | --- |
| Configuration Spring Security | Spring Security 6 a changé l'API par rapport aux versions précédentes. Utilisation de SecurityFilterChain et lambda DSL au lieu de WebSecurityConfigurerAdapter |
| Port déjà utilisé (BindException) | Utilisation de la commande 'sudo fuser -k 8081/tcp' pour libérer le port occupé par une instance précédente |
| JwtUtil non trouvé au démarrage | Le fichier JwtUtil.java existait mais était vide (stub auto-généré). Remplacement par le fichier complet avec @Component |
| Imports inutiles dans JwtFilter | UtilisateurRepository et Utilisateur importés mais non utilisés. Nettoyage des imports inutiles |
| Tests EmpruntService échouent | NotificationService non mocké dans les tests. Ajout du @Mock NotificationService et doNothing().when() |
| Configuration SMTP Gmail | Utilisation d'un mot de passe d'application Gmail (App Password) au lieu du mot de passe principal |
| CategorieTest compilation | findByNom() appelée dans les tests mais méthode absente du repository. Ajout de la méthode dans CategorieRepository |

## 7.2 Difficultés de gestion de projet

- Estimation des tâches : les premières estimations étaient imprécises, notamment pour la configuration de Spring Security (sous-estimée de 3 points)

- Intégration continue : l'absence d'un pipeline CI/CD automatisé a nécessité des tests manuels fréquents

- Coordination à distance : la communication asynchrone entre membres a parfois ralenti la résolution des blocages

## 7.3 Leçons apprises

- Les Design Patterns simplifient réellement la maintenance : le Pattern Strategy a permis d'ajouter PenaliteBoursier sans toucher EmpruntService

- Tester tôt et souvent : les bugs détectés pendant le Sprint 3 auraient pu être trouvés plus tôt avec des tests dès le Sprint 1

- La sécurité doit être conçue dès le début : ajouter Spring Security après coup a nécessité de refactoriser plusieurs contrôleurs

- Les outils automatiques (JaCoCo, Mockito) sont précieux pour garantir la qualité sans effort manuel excessif

- La Definition of Done évite les discussions subjectives sur la complétude d'une tâche

# 8. Conclusion

Le projet de développement de l'application de gestion de bibliothèque universitaire de l'UNZ a été mené à bien dans le cadre de la méthodologie Agile Scrum sur une période de 6 semaines. L'équipe de 7 étudiants a réalisé 20 User Stories représentant 128 points de story, avec un taux de réalisation de 100%.

Sur le plan technique, l'application répond à l'ensemble des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du cahier des charges :

- 10 exigences fonctionnelles toutes implémentées

- Sécurité robuste avec JWT, BCrypt et autorisation par rôle

- 4 Design Patterns implémentés et justifiés (Strategy, Singleton, Factory, Observer)

- Couverture de tests 74% avec JaCoCo (exigence : 65%)

- Notifications email automatiques via Gmail SMTP

- Interface responsive pour ordinateur et mobile

- Tableau de bord statistique avec graphiques Chart.js

Ce projet a permis à l'équipe de mettre en pratique des compétences essentielles en Génie Logiciel : modélisation UML, architecture logicielle, Design Patterns, tests unitaires et gestion de projet Agile. Les difficultés rencontrées, notamment liées à Spring Security et à la configuration SMTP, ont été des occasions d'apprentissage précieuses.

Les perspectives d'amélioration incluent : le déploiement complet sur Render avec une base de données cloud, l'ajout de notifications SMS, le développement d'une application mobile, et l'implémentation d'un pipeline CI/CD automatisé sur GitHub Actions.

Bibliothèque UNZ — Rapport Final — Université Norbert Zongo — 2025-2026